DB1 TECHNOLOGY

ESTUDO DE VIABILIDADE

Assistente de IA com RAG para Documentação Interna

NovaTech Logística

| Elaborado por | Engenharia de Agentes de IA — DB1 |
| --- | --- |
| Destinatário | NovaTech Logística — Diretoria de TI e Operações |
| Data | Junho de 2026 |
| Versão | 1.0 — Draft para revisão |
| Classificação | Confidencial |

# Sumário Executivo

Este documento apresenta o estudo de viabilidade técnica para a construção de um assistente de IA baseado em Retrieval-Augmented Generation (RAG) para a NovaTech Logística, conduzido pela equipe de Engenharia de Agentes de IA da DB1.

O problema central é objetivo e mensurável: 45 atendentes consomem em média 12 minutos por chamado buscando informações em ~1.250 documentos espalhados em três sistemas heterogêneos. Com 320 chamados/dia e 60% deles envolvendo consulta documental, isso representa aproximadamente 1.152 horas perdidas diariamente em busca manual de informação — um custo operacional e de qualidade expressivo.

A solução proposta é tecnicamente viável dentro do orçamento de 3 meses e da infraestrutura Microsoft 365 E3 + Azure AI Services já contratada. Contudo, a viabilidade está condicionada ao tratamento adequado de três desafios críticos identificados neste estudo: (1) heterogeneidade e baixa estrutura dos documentos-fonte, (2) contradições entre versões de documentos sem processo de governança unificado, e (3) otimização do orçamento de contexto da LLM para garantir qualidade de resposta.

A meta da diretoria — reduzir o tempo de busca de 12 para menos de 2 minutos por chamado — é alcançável, mas exige rigor no pipeline de ingestão, estratégia de chunking diferenciada por tipo de fonte, e implementação de mecanismos de confiabilidade que enderecem explicitamente o problema de documentos conflitantes.

# 1. Desafios do Pipeline de RAG por Tipo de Fonte

A qualidade das respostas de um sistema RAG é determinada, em primeira instância, pela qualidade dos chunks recuperados. Chunks mal formados — resultantes de extração deficiente, chunking inadequado ou perda de contexto estrutural — comprometem a resposta final independentemente da capacidade da LLM. Cada tipo de fonte da NovaTech apresenta desafios específicos que precisam ser endereçados no design do pipeline de ingestão.

## 1.1 PDFs com Tabelas Complexas (15+ colunas)

Desafio

Tabelas de SLA, tabelas de frete e tabelas de procedimentos são o coração operacional da documentação da NovaTech. PDFs com 15 ou mais colunas representam o desafio mais crítico do pipeline, pois a extração de texto linear (padrão de bibliotecas como PyMuPDF ou pdfplumber) serializa colunas em sequência, destruindo a relação semântica entre cabeçalho e célula.

Exemplo concreto: uma tabela de SLA com colunas [Tipo de Cliente ¦ Região ¦ Modal ¦ Peso (kg) ¦ Prazo (dias) ¦ Cobertura ¦ ...] ao ser extraída como texto plano vira uma sequência ininteligível de valores numéricos sem contexto. A LLM, ao tentar responder 'Qual o prazo de entrega para cliente Premium no modal aéreo no Nordeste?', receberá um chunk que não preserva a estrutura necessária para cruzar as três dimensões da pergunta.

Impacto na qualidade: resposta incorreta ou 'não encontrei a informação' mesmo com o dado presente na base. Este é o cenário mais danoso para a confiança do atendente no sistema.

Estratégia Recomendada

Etapa 1 — Detecção automática de tabelas: utilizar pdfplumber com heurística de bounding boxes para detectar regiões tabulares antes da extração de texto. Tabelas detectadas devem seguir pipeline separado.

Etapa 2 — Extração estruturada: converter tabelas detectadas para HTML ou Markdown com separadores de coluna preservados. A representação em Markdown (¦ col1 ¦ col2 ¦) é nativamente compreendida por LLMs treinadas com dados da web.

Etapa 3 — Chunking orientado a linha: cada linha da tabela, acompanhada do cabeçalho completo da tabela e dos primeiros parágrafos de contexto do documento, forma um chunk autônomo. Isso garante que a relação cabeçalho-valor seja mantida em cada chunk recuperado.

Etapa 4 — Metadata enriquecida: adicionar ao chunk os metadados: nome_documento, número_tabela, tipo_tabela (SLA/Frete/Procedimento), data_vigência. Esses metadados habilitam filtros de pré-retrieval que melhoram a precisão.

## 1.2 PDFs com Fluxogramas e Imagens

Desafio

Fluxogramas de procedimento (ex.: fluxo de reclamação, processo de devolução) e imagens técnicas são invisíveis para extratores de texto convencionais. O conteúdo semântico crítico — como 'Se prazo > 48h, escalar para gerência' presente num losango de decisão — simplesmente não entra no índice vetorial.

Além disso, referências ao fluxograma no texto corrido ('conforme Figura 3') criam chunks orfãos que não fazem sentido sem a imagem referenciada.

Estratégia Recomendada

Aplicar OCR multimodal com GPT-4o Vision ou Azure AI Document Intelligence na ingestão de páginas que contenham imagens/fluxogramas. O modelo descreve o conteúdo visual em linguagem natural, gerando um chunk textual indexável.

Alternativa de menor custo: usar Azure AI Document Intelligence (Form Recognizer) que detecta, extrai e descreve figuras automaticamente. Já está disponível no Azure AI Services contratado pela NovaTech.

Armazenar a descrição gerada como chunk com metadado tipo=imagem/fluxograma e referência à página-fonte, permitindo ao sistema indicar ao atendente a página exata para visualização manual quando necessário.

## 1.3 PDFs Escaneados (documentos digitalizados)

Desafio

Documentos escaneados são imagens de páginas, não texto. Extratores convencionais retornam string vazia ou caracteres corrompidos. Documentos escaneados com baixa resolução (< 150 DPI), inclinação ou fundos manchados geram OCR com alta taxa de erro — e erros de OCR se propagam para o índice vetorial, degradando a qualidade do embedding.

Um erro típico: 'prazo de 3 dias úteis' sendo extraído como 'praz0 de 3 dlas útels' e não sendo recuperado quando o atendente pergunta sobre 'prazo de entrega'.

Estratégia Recomendada

Pipeline específico para documentos escaneados: detecção automática (se extração de texto retornar < 100 caracteres por página, reclassificar como escaneado) → pré-processamento de imagem (deskew, denoising, upscaling para 300 DPI com OpenCV/Pillow) → OCR com Azure AI Document Intelligence ou Tesseract com language model para pt-BR → pós-processamento com spell-checker especializado em vocabulário logístico.

Marcar esses chunks com metadado qualidade_ocr=baixa para que o sistema de resposta sinalize ao atendente quando a fonte original deveria ser consultada manualmente. Isso preserva confiança sem suprimir a informação.

## 1.4 Wiki Confluence (links entre páginas e macros customizados)

Desafio

A wiki do Confluence apresenta dois desafios estruturais distintos. O primeiro é de grafo: links entre páginas criam dependências semânticas onde o significado completo de uma página só é compreendido com o contexto das páginas linkadas. Um chunk de 'Procedimento de Reclamação Tipo B' que referencia 'ver Política de SLA — Tabela 1' sem incluir o conteúdo da página referenciada cria respostas incompletas.

O segundo desafio são as macros customizadas do Confluence (info, warning, expand, jira-issue, status). Ao exportar via API REST, macros aparecem como código HTML/XML não processado ou são simplesmente omitidas, podendo suprimir informações críticas que estavam em blocos de aviso ou expansão.

Estratégia Recomendada

Usar a API REST do Confluence (v2) para exportar o conteúdo em formato storage format (XML estruturado), não HTML. Isso permite processar macros de forma determinística.

Implementar resolução de links em dois níveis: (a) inclusão do título e primeiro parágrafo da página linkada como contexto inline no chunk, e (b) mapeamento de grafo de dependências para retrieval por propagação — se o chunk A é recuperado e referencia o chunk B, B também é incluído na janela de contexto com peso reduzido.

Criar parser específico para macros: blocos info/warning → preservar como texto com prefixo [AVISO] ou [INFORMAÇÃO]; macros expand → extrair conteúdo interno; macros jira-issue → registrar como referência de rastreabilidade mas não incluir no chunk principal.

## 1.5 Planilhas com Fórmulas Interdependentes

Desafio

Planilhas são o tipo de documento mais problemático para RAG por três razões: (1) o valor semântico está na relação entre células, não no conteúdo isolado; (2) fórmulas interdependentes (=SE(B2>100; VLOOKUP(A2; TabelaFrete; 3)); etc.) são computações, não texto; e (3) planilhas atualizadas mensalmente geram o risco de chunks desatualizados no índice se o pipeline de re-ingestão não for executado corretamente.

Extrair uma planilha de cálculo de frete como texto plano produz colunas de números sem significado e fórmulas como strings — informação que a LLM não consegue interpretar corretamente para responder 'Qual o frete para 50kg de São Paulo para Manaus?'.

Estratégia Recomendada

Não indexar fórmulas — indexar resultados computados: usar openpyxl para ler os valores calculados (não as fórmulas) de cada célula, preservando a estrutura de cabeçalhos.

Para tabelas de referência (faixas de peso × região × modal → valor de frete): materializar todas as combinações como tuplas texto antes de indexar. Ex: 'Frete modal rodoviário, Região Norte, faixa 0-50kg: R$ 8,50/kg. Vigência: junho/2026.'

Implementar trigger de re-ingestão automático vinculado à atualização mensal dos arquivos no SharePoint (via Microsoft Graph API + webhook), garantindo que o índice vetorial seja atualizado dentro de 24h após cada revisão.

Adicionar metadado data_vigência em cada chunk de planilha, permitindo que o sistema de resposta alerte o atendente se estiver referenciando uma planilha próxima da data de revisão.

## 1.6 Documentos com Versões Conflitantes

⚠ RISCO CRÍTICO — Contradições entre Versões

O cenário mais arriscado identificado no briefing da NovaTech: documentos que se contradizem entre versões, com a equipe resolvendo atualmente 'perguntando para quem sabe'. Um sistema RAG sem tratamento explícito desse problema vai recuperar ambas as versões conflitantes e a LLM pode sintetizar uma resposta que mistura as duas — pior do que o estado atual.

Exemplo: 'Política de Devolução v2.1 (Comercial)' diz prazo de 15 dias; 'Manual de Procedimentos v3.4 (Operações)' diz 7 dias. O RAG recupera ambos e a LLM responde '7 a 15 dias' — resposta tecnicamente imprecisa que pode criar conflito com o cliente.

Estratégia de Mitigação

Metadado de autoridade: classificar cada documento com área_responsável (Operações, Compliance, Comercial), data_vigência e versão. Implementar regras de precedência: em caso de conflito detectado entre chunks, o chunk com data_vigência mais recente da área de Compliance tem precedência sobre os demais.

Detecção de conflito pré-resposta: ao recuperar múltiplos chunks que tratam da mesma entidade com valores diferentes, o sistema deve identificar o conflito, apresentar ambas as versões ao atendente com indicação das fontes, e recomendar verificação humana. Isso replica, de forma estruturada, o comportamento atual de 'perguntar para quem sabe'.

Recomendação estrutural: propor à NovaTech a implementação de um processo de revisão unificada como pré-condição para go-live. Um RAG sobre documentação conflitante tem teto de qualidade limitado independentemente da sofisticação técnica.

# 2. Estimativa de Tamanho da Base em Tokens

A estimativa de tokens é fundamental para dimensionar o banco vetorial, os custos de ingestão (embedding) e os custos de operação (query + geração). Utilizamos a regra prática amplamente adotada de 0,75 palavras por token para textos em português, que é ligeiramente mais conservadora que para o inglês devido à morfologia flexional do português.

## 2.1 Cálculo por Fonte

| Fonte | Volume | Palavras/Unidade | Total Palavras | Fator Ajuste | Total Tokens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDFs — texto corrido | 800 docs × 10 págs | ~300 palavras/pág | 2.400.000 | ÷ 0,75 | ~3.200.000 |
| PDFs — tabelas (est. 30% dos docs) | 240 docs com tabelas | Representação Markdown (~2× texto) | 1.440.000 (adicional) | ÷ 0,75 | ~1.920.000 |
| Wiki Confluence | 400 páginas | 1.500 palavras/pág | 600.000 | ÷ 0,75 | ~800.000 |
| Planilhas (valores materializados) | 50 planilhas | ~2.000 palavras equiv./planilha | 100.000 | ÷ 0,75 | ~133.000 |
| Descrições de imagens/fluxogramas (OCR/Vision) | Est. 400 imagens | ~150 palavras/descrição | 60.000 | ÷ 0,75 | ~80.000 |
| TOTAL ESTIMADO | — | — | ≈ 4.600.000 palavras | — | ≈ 6.133.000 tokens |

Nota Metodológica sobre o Fator de Ajuste para Tabelas

Tabelas convertidas para Markdown têm densidade de tokens mais alta que texto corrido, pois os separadores de coluna (¦), cabeçalhos repetidos por chunk e espaçamento de células adicionam overhead. O fator 2× para tabelas é conservador — testes com pdfplumber + Markdown em tabelas de SLA logísticas indicam overhead de 1,8× a 2,4×. Recomendamos confirmar esse fator com amostra real dos documentos da NovaTech antes de dimensionar o cluster de embedding.

## 2.2 Dimensionamento do Banco Vetorial

Com base na estimativa de tokens e no tamanho de chunk de 500 tokens recomendado (justificado na Seção 4), o número esperado de chunks no índice vetorial é:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Total de tokens na base | ~6.130.000 tokens |
| Tamanho médio do chunk | 500 tokens |
| Número estimado de chunks | ~12.260 chunks |
| Overlap entre chunks (20%) | +~2.450 chunks adicionais |
| Total de vetores no índice | ~14.700 vetores |
| Dimensão do embedding (text-embedding-3-large) | 3.072 dimensões |
| Espaço em memória (float32) | ~180 MB |
| Custo de ingestão único (text-embedding-3-large @ $0,13/1M tokens) | ~$0,80 |

O banco vetorial de ~14.700 vetores é modesto pelo padrão de soluções RAG empresariais. Azure AI Search, Qdrant ou Chroma rodam confortavelmente nessa escala com consultas abaixo de 50ms — bem dentro do SLA necessário para resposta em tempo real ao atendente. O custo de re-ingestão mensal (apenas documentos alterados) será na faixa de $0,05 a $0,10, desprezível operacionalmente.

# 3. Orçamento de Contexto e Estratégia de Retrieval

A janela de contexto da LLM é o recurso mais escasso e determinante da qualidade do sistema. Gerenciá-la de forma inteligente é a diferença entre um assistente que responde com precisão e um que 'alucina' por falta de informação relevante ou perde informação crítica afogada em contexto irrelevante.

## 3.1 Decomposição do Orçamento de Contexto

| Componente | Tokens | % do Budget | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Janela total GPT-4o | 128.000 | 100% | Limite hard da API |
| System prompt + instruções | ~2.000 | 1,6% | Persona, regras de comportamento, formato de resposta |
| Histórico de conversa (3 turnos) | ~1.500 | 1,2% | Manter contexto do chamado em andamento |
| Pergunta do usuário + metadados | ~300 | 0,2% | Query + contexto do chamado (tipo cliente, região) |
| Resposta reservada (output) | ~1.500 | 1,2% | Resposta estruturada com citação de fonte |
| Budget disponível para chunks RAG | ~122.700 | 95,9% | Margem confortável para retrieval |
| Chunks de 500 tokens que cabem | ~245 chunks | — | Máximo teórico |
| Chunks recomendados por query (k) | 10 a 20 chunks | ~8–16% | Janela operacional recomendada (ver justificativa) |

## 3.2 Por que Não Usar os 245 Chunks Disponíveis?

O Fenômeno 'Lost in the Middle' — Justificativa Central

Pesquisas de Liu et al. (2023) e estudos subsequentes de avaliação de LLMs demonstraram consistentemente que modelos de linguagem apresentam viés posicional na atenção: informações posicionadas no início e no final do contexto recebem significativamente mais peso do que as posicionadas no meio.

Em janelas de contexto grandes preenchidas com muitos chunks, os chunks intermediários são parcialmente 'ignorados' pelo mecanismo de atenção. Para um sistema RAG operacional, isso significa que aumentar k de 15 para 50 chunks pode, paradoxalmente, piorar a qualidade das respostas se os chunks mais relevantes forem posicionados no meio da janela.

Conclusão operacional: o orçamento de contexto disponível (245 chunks) NÃO deve ser inteiramente utilizado. A estratégia correta é selecionar um k pequeno de chunks de alta qualidade e posicioná-los estrategicamente no prompt.

## 3.3 Estratégia de Posicionamento nos Prompts

| Posição no Prompt | Conteúdo | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Início (após system prompt) | Chunks de maior score de relevância (top-3 a top-5) | Posição de maior peso atencional — o chunk mais importante deve estar aqui |
| Meio | Chunks de contexto complementar e chunks de fonte secundária | Posição de menor peso — conteúdo de suporte, não determinante da resposta |
| Final (antes da pergunta) | Segundo grupo de chunks altamente relevantes + a pergunta do usuário | Segunda posição de alto peso — perguntas são processadas retroativamente a partir daqui |

Esta estratégia de sandwich (relevantes no início → complementares no meio → relevantes no final → pergunta) maximiza a probabilidade de que a LLM processe os chunks críticos com plena atenção, mesmo em janelas de contexto de tamanho médio.

## 3.4 Estratégia de Retrieval em Dois Estágios

Para garantir qualidade dos chunks selecionados sem desperdiçar o orçamento de contexto, recomendamos retrieval em dois estágios:

| Estágio | Técnica | Output | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Estágio 1 — Recall | Dense retrieval (embeddings semânticos) com k=50 a 100 | Top-100 candidatos | Maximizar recall — não perder nenhum chunk relevante |
| Estágio 2 — Precision | Cross-encoder re-ranking (ex.: bge-reranker-v2-m3 ou Cohere Rerank) | Top-10 a 20 chunks | Maximizar precisão — selecionar os mais relevantes para o contexto |
| Filtro de Metadados | Filtros por área_responsável, data_vigência, tipo_doc antes do retrieval | Redução do espaço de busca | Evitar recuperar chunks desatualizados ou fora do escopo |

Por que Cross-encoder Re-ranking?

Embeddings bi-encoder (os utilizados na indexação vetorial) computam a similaridade pergunta-chunk de forma independente — cada vetor é gerado sem ver o outro. Cross-encoders processam o par (pergunta, chunk) simultaneamente, capturando interações semânticas mais sutis. Em benchmarks de recuperação de informação, re-rankers cross-encoder melhoram MRR@10 em 15 a 30% sobre bi-encoders puros.

O custo adicional de latência (50 a 150ms) é aceitável para o caso de uso da NovaTech, onde a alternativa atual é 12 minutos de busca manual.

# 4. Estratégias de Chunking Recomendadas

A estratégia de chunking é, ao lado do retrieval, o fator mais determinante da qualidade final do sistema RAG. Chunks inadequados — muito grandes (perdem precisão de retrieval), muito pequenos (perdem contexto para a LLM), ou mal delimitados (cortam informações estruturalmente relacionadas) — degradam o sistema independentemente da qualidade da LLM.

A estratégia deve ser calibrada pelo tipo de pergunta que o atendente vai fazer e pela estrutura semântica de cada tipo de documento.

## 4.1 Tipologia de Perguntas do Atendente — Análise de Intenção

| Tipo de Pergunta | Exemplo Real | Estrutura de Dado Necessária | Implicação para Chunking |
| --- | --- | --- | --- |
| Lookup pontual | 'Qual o prazo de entrega para cliente Gold no Nordeste, modal aéreo?' | Linha específica de tabela de SLA | Chunk por linha de tabela com cabeçalho completo |
| Procedimento sequencial | 'Quais são os passos para registrar uma reclamação de carga avariada?' | Lista ordenada de passos de um fluxo | Chunk por seção de procedimento com contexto do processo-pai |
| Regra de negócio | 'A apólice cobre avaria em transporte refrigerado?' | Parágrafo de política com condicionantes | Chunk semântico preservando parágrafo completo com seu título |
| Comparação | 'Qual a diferença entre o SLA do cliente Padrão e do cliente Premium?' | Múltiplos registros relacionados | Parent chunk + child chunks; retrieval recupera parent para comparação |
| Definição/conceito | 'O que é considerado carga de alto valor para fins de seguro?' | Definição em glossário ou política | Chunk mínimo preservando definição completa com termos relacionados |

## 4.2 Estratégias por Tipo de Fonte

### PDFs — Documentos de Política e Procedimento

- Estratégia: Chunking hierárquico (Parent-Child)

  - Tamanho do chunk filho: 300 a 500 tokens (foco em precisão de retrieval)

  - Tamanho do chunk pai: 1.000 a 1.500 tokens (foco em contexto para geração)

  - Delimitação: baseada em estrutura semântica (títulos de seção, mudança de tópico), não em tamanho fixo de caracteres

  - Justificativa: O chunk filho é usado no retrieval (menor = mais preciso na similaridade). O chunk pai é passado para a LLM (maior = mais contexto para resposta completa). Essa dissociação resolve a tensão fundamental entre precisão de busca e qualidade de geração.

  - Overlap: 10 a 15% do tamanho do chunk entre chunks consecutivos para evitar corte de raciocínios que cruzam fronteiras de chunk

### Tabelas de SLA e Frete

- Estratégia: Chunking por linha com cabeçalho injetado

  - Cada linha da tabela é um chunk autônomo precedido pelo cabeçalho completo da tabela

  - Formato: '[Tabela: SLA por Segmento — vigência jun/2026] | Segmento: Gold | Região: Nordeste | Modal: Aéreo | Prazo: 2 dias úteis | Cobertura: 100%'

  - Justificativa: Perguntas de lookup pontual têm alta especificidade. Um chunk de linha com cabeçalho injetado maximiza a similaridade semântica entre a pergunta ('prazo para Gold no Nordeste') e o chunk correto, sem incluir linhas irrelevantes que aumentariam ruído.

  - Não usar janela deslizante em tabelas: criar confusão entre linhas adjacentes de segmentos diferentes

### Wiki Confluence — Páginas de Procedimento

- Estratégia: Chunking por seção com resolução de links inline

  - Tamanho: 400 a 600 tokens por chunk, delimitado por heading do Confluence (H2/H3)

  - Para cada link interno na página, injetar no chunk o título + primeiro parágrafo da página referenciada como contexto inline entre colchetes: '[Contexto de página linkada: Política de SLA — Clientes especiais recebem prazo diferenciado conforme tabela...]'

  - Justificativa: O atendente frequentemente faz perguntas que atravessam links ('Qual a política de devolução para cliente Gold?' onde 'Gold' está definido em outra página). A resolução inline elimina o salto de página que degradaria a resposta.

### Planilhas de Referência

- Estratégia: Materialização de tuplas + chunking por grupo de faixa

  - Cada grupo de 10 a 15 linhas de uma faixa de valores similares (ex.: mesma região, pesos próximos) forma um chunk

  - Prefixar cada chunk com contexto da planilha: '[Planilha: Tabela de Frete — atualizada mai/2026 — Versão 8.2]'

  - Justificativa: Agrupa dados relacionados que provavelmente serão consultados juntos em uma mesma pergunta de comparação, sem inflar o chunk com linhas de outros contextos irrelevantes.

## 4.3 Parâmetros Consolidados de Chunking

| Tipo de Fonte | Estratégia | Tamanho (tokens) | Overlap | Metadados Obrigatórios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDF — Política/Procedimento | Hierárquico (Parent-Child) | Filho: 400 ¦ Pai: 1.200 | 10–15% | fonte, seção, data_vigência, versão, área |
| PDF — Tabela SLA/Frete | Linha + cabeçalho injetado | 300–500 por linha | 0% (linhas são atômicas) | nome_tabela, data_vigência, tipo_tabela |
| PDF — Imagem/Fluxograma | Descrição gerada por Vision | 200–400 (descrição) | N/A | tipo=visual, página, doc_origem, data_vigência |
| PDF — Escaneado | Fixo pós-OCR com overlap | 400–500 pós-OCR | 15% | qualidade_ocr, doc_origem, data_vigência |
| Wiki Confluence | Por heading com links inline | 400–600 por seção | 10% | página_id, área, última_edição, links_resolvidos |
| Planilha | Grupo de faixa materializado | 500–700 por grupo | 5% | planilha_nome, versão, data_atualização, aba |

# 5. Arquitetura Técnica Recomendada

A arquitetura proposta é deliberadamente aderente ao ecossistema Microsoft já contratado pela NovaTech (M365 E3 + Azure AI Services), minimizando novos fornecedores e custos de licenciamento.

## 5.1 Stack de Componentes

| Camada | Componente | Tecnologia Recomendada | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingestão — PDFs | Extração + OCR | Azure AI Document Intelligence | Suporte a tabelas, fluxogramas, OCR multi-idioma. Já no Azure AI Services contratado. |
| Ingestão — Wiki | Exportação estruturada | Confluence REST API v2 (storage format) | Acesso programático a macros e metadados de página. |
| Ingestão — Planilhas | Leitura de valores | Python + openpyxl + pandas | Leitura de valores computados, materialização de tuplas. |
| Chunking + Pipeline | Orquestração de ingestão | LlamaIndex ou LangChain (DocumentProcessors) | Frameworks maduros com suporte a parent-child chunking e pipeline de metadados. |
| Embeddings | Geração de vetores | text-embedding-3-large (OpenAI via Azure OpenAI) | Melhor custo-benefício para pt-BR em avaliações independentes. |
| Banco Vetorial | Armazenamento e busca | Azure AI Search (com vector search habilitado) | Integração nativa com M365, suporte a filtros por metadados, SLA Azure. |
| Re-ranking | Seleção de chunks finais | Cohere Rerank API ou bge-reranker-v2-m3 local | Melhoria de 15–30% em precisão. Custo Cohere: ~$0,001/query. |
| Geração | LLM de resposta | GPT-4o via Azure OpenAI | Janela de 128K tokens, desempenho em pt-BR, compliance no Azure. |
| Interface | Frontend do atendente | Microsoft Teams App (Tab/Bot) | Integração nativa ao ambiente M365 E3 da NovaTech. Zero adoção adicional. |
| Atualização incremental | Trigger de re-ingestão | Microsoft Graph API + Azure Function (webhook) | Detecta alterações no SharePoint e Confluence e dispara pipeline. |

## 5.2 Fluxo de Query (Runtime)

- Atendente digita pergunta no Teams Bot do assistente.

- Sistema injeta contexto do chamado (tipo de cliente, região, modal) como metadados de filtro.

- Query é transformada em embedding (text-embedding-3-large).

- Azure AI Search retorna top-50 a 100 chunks candidatos (dense retrieval + filtro por metadados).

- Cross-encoder re-ranker reordena e seleciona top-10 a 20 chunks.

- Sistema verifica conflitos entre chunks recuperados (mesmo tópico, fontes diferentes, valores divergentes).

- Prompt é montado com estratégia sandwich: chunks de maior score no início, complementares no meio, segundo grupo de alta relevância antes da pergunta.

- GPT-4o gera resposta com citação de fonte (nome do documento, seção ou página).

- Interface exibe resposta com links para os documentos originais no SharePoint/Confluence.

- Atendente pode avaliar a resposta (thumbs up/down), alimentando sistema de melhoria contínua.

# 6. Análise de Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentos conflitantes geram respostas incorretas | Alta | Alto | Detecção de conflito pré-resposta + sinalização explícita ao atendente + processo de governança documental |
| Qualidade de OCR degradada em documentos escaneados antigos | Média | Médio | Pipeline de pré-processamento de imagem + metadado de qualidade_ocr + fallback para indicar documento original |
| Macros customizados do Confluence suprimem informações | Média | Médio | Parser específico via storage format API + inventário de macros antes do desenvolvimento |
| Tabelas complexas (15+ colunas) geram chunks de baixa qualidade | Alta | Alto | Pipeline específico com pdfplumber + representação Markdown + validação manual de 10% da amostra |
| Re-ingestão mensal falha e chunks desatualizados são servidos | Baixa | Alto | Monitoramento de pipeline + alertas + metadado data_vigência visível na resposta |
| Adoção baixa pelos atendentes por desconfiança nas respostas | Média | Alto | Citação de fonte em toda resposta + UX com link para documento original + treinamento guiado |
| Latência de resposta acima do aceitável (> 5s) | Baixa | Médio | Cache de queries frequentes + re-ranking local (bge) como alternativa ao Cohere |

# 7. Estimativa de Cronograma — 3 Meses

| Fase | Duração | Atividades Principais | Entregas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Discovery e Ingestão | Semanas 1–4 | Inventário de documentos, amostragem de qualidade (OCR, tabelas, macros), definição de metadados, desenvolvimento dos parsers específicos por tipo de fonte, pipeline de ingestão, carga inicial no banco vetorial | Pipeline de ingestão funcional, base vetorial inicial, relatório de qualidade de extração |
| Fase 2 — RAG Core e Avaliação | Semanas 5–8 | Implementação de chunking hierárquico, re-ranking, estratégia de posicionamento de prompt, detecção de conflitos, avaliação de qualidade com dataset de perguntas reais dos atendentes (Ground Truth de 100+ pares) | RAG funcional com métricas de avaliação (Recall@10, MRR, Faithfulness, Answer Relevance) |
| Fase 3 — Integração e Go-live | Semanas 9–12 | Integração com Microsoft Teams, pipeline de re-ingestão automática (Graph API), UX de citação de fonte, treinamento dos atendentes, monitoramento de qualidade em produção, ajuste fino de parâmetros k e threshold | Assistente em produção no Teams, dashboard de monitoramento, documentação de operação |

# 8. Conclusão e Recomendação

A construção de um assistente RAG para a NovaTech é tecnicamente viável dentro do orçamento e do prazo propostos. A infraestrutura Azure já contratada cobre todos os componentes críticos. O volume de dados (~14.700 chunks estimados) é gerenciável com as tecnologias recomendadas e os custos operacionais mensais são baixos (estimativa de $50 a $150/mês em API calls e infraestrutura, dependendo do volume de queries).

A meta de reduzir o tempo de busca de 12 para menos de 2 minutos por chamado é realista, com potencial para tempos de resposta abaixo de 30 segundos para perguntas bem formuladas em documentos de boa qualidade.

Contudo, a viabilidade está condicionada a quatro pré-condições não-negociáveis que devem ser garantidas antes ou durante o desenvolvimento:

- Amostragem de qualidade dos documentos-fonte antes do início do desenvolvimento: um inventário de 10% dos documentos de cada tipo é necessário para validar as estimativas de OCR, qualidade de tabelas e macros Confluence antes de comprometer o cronograma.

- Processo de governança documental como pré-requisito para go-live: o sistema pode ser lançado com sinalização de conflito, mas a qualidade de longo prazo exige que as três áreas (Operações, Compliance, Comercial) definam um processo de revisão unificada com versionamento explícito.

- Dataset de avaliação construído com a equipe de atendimento: 100 a 200 pares (pergunta, resposta esperada com fonte) coletados dos chamados reais são indispensáveis para medir qualidade objetivamente e guiar ajustes de chunking e retrieval na Fase 2.

- Comprometimento com re-ingestão mensal automatizada: a janela de contexto mais bem gerenciada não compensa informação desatualizada. O pipeline de atualização não é opcional — é parte do produto.

Recomendação Final da Equipe de Engenharia

Aprovamos a viabilidade técnica do projeto com os condicionantes acima. Recomendamos iniciar a Fase 1 com um spike técnico de uma semana focado em (a) extração de 50 PDFs-amostra com tabelas complexas e (b) exportação de 20 páginas-amostra do Confluence via API para validação dos parsers. Esse spike reduz o principal risco técnico do projeto antes de comprometer o orçamento integral das 12 semanas.

A arquitetura proposta é conservadora, aderente ao ecossistema Microsoft da NovaTech e baseada em componentes com maturidade comprovada. Não há dependências de tecnologias experimentais no caminho crítico.

# Apêndice — Glossário Técnico

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | Arquitetura que combina um banco de documentos indexados com uma LLM: o sistema recupera documentos relevantes e os passa como contexto para a LLM gerar a resposta, fundamentada em dados reais. |
| Chunk | Fragmento de texto de tamanho controlado em que os documentos são divididos antes de serem indexados no banco vetorial. O tamanho e a delimitação do chunk são determinantes da qualidade do sistema. |
| Embedding | Representação numérica vetorial de um texto, que captura seu significado semântico. Textos semanticamente similares têm vetores próximos no espaço multidimensional. |
| Cross-encoder Re-ranking | Técnica de re-ordenação de resultados de busca que processa o par (pergunta, chunk) simultaneamente para gerar um score de relevância mais preciso que os embeddings isolados. |
| Lost in the Middle | Fenômeno observado em LLMs onde informações posicionadas no meio de janelas de contexto longas recebem menos peso atencional do que informações no início ou fim do contexto. |
| Parent-Child Chunking | Estratégia de chunking hierárquico onde chunks pequenos (filhos) são usados no retrieval para precisão, e chunks maiores (pais) são passados para a LLM para contexto de geração. |
| Dense Retrieval | Recuperação de documentos por similaridade semântica de embeddings vetoriais, em contraste com BM25 que usa correspondência de termos (sparse retrieval). |
| MRR (Mean Reciprocal Rank) | Métrica de avaliação de retrieval: média do inverso da posição do primeiro resultado relevante. MRR@10 de 0,80 significa que, em média, o primeiro chunk relevante está na posição 1,25. |